Risco: Atraso em Entregas

Probabilidade de ocorrência: 20%

Impacto: 1

Exposição (impacto x probabilidade): 0,2

Contenção: Entregas pequenas e frequentes, Monitoramento e controle

Contingência: Apresentar última versão funcional

Risco: Conhecimento prévio insuficiente

Probabilidade de ocorrência: 20%

Impacto: 1

Exposição (impacto x probabilidade): 0,2

Contenção: Pedir ajuda ao professor, pedir ajuda a outro aluno, pedir ajuda a alguém externo

Contingência: Reduzir escopo, simplificar projeto

Risco: Não rodar no computador do professor

Probabilidade de ocorrência: 20%

Impacto: 1

Exposição (impacto x probabilidade): 0,2

Contenção: Containerized aplicação (Docker, ou similar), Disponibilizar online através de site ou VM

Contingência: Descrever no readme configurações necessárias e como instalar

Risco: Abandono de Integrante

Probabilidade de ocorrência: 17% (1/6)

Impacto: 0,17

Exposição (impacto x probabilidade): 0,03

Contenção: Amizade

Contingência: Sobrecarga da Equipe

Risco: Falta na Apresentação

Probabilidade de ocorrência: 17% (1/6)

Impacto: 0,17

Exposição (impacto x probabilidade): 0,03

Contenção:

Contingência: Redundância de conhecimento sobre cada parte do projeto entre os membros da equipe.

Risco: Falta na Reunião

Probabilidade de ocorrência: 17% (1/6)

Impacto: 0,10

Exposição (impacto x probabilidade): 0,02

Contenção: Escolha de horário e data de forma coletiva e participativa.

Contingência: Diálogo posterior.

Risco: Briga na Equipe

Probabilidade de ocorrência: 5%

Impacto: 0,50

Exposição (impacto x probabilidade): 0,02

Contenção: Amizade

Contingência: Estrutura de fácil realocação de membros da equipe

Risco: Plágio

Probabilidade de ocorrência: 5%

Impacto: 1

Exposição (impacto x probabilidade): 0,05

Contenção: Conscientização dos membros da equipe

Contingência:

Risco: Falta de Comunicação (queda de um canal)

Probabilidade de ocorrência: 5%

Impacto: 0,25

Exposição (impacto x probabilidade): 0,01

Contenção:

Contingência: Ter outro canal já estabelecido na equipe

Risco: BUG

Probabilidade de ocorrência: 20%

Impacto: 0,5

Exposição (impacto x probabilidade): 0,1

Contenção: Realização de Testes

Contingência: Manter canal de comunicação com os usuários para ação rápida

Risco: Problema de Infraestrutura Individual

Probabilidade de ocorrência: 10%

Impacto: 0,25

Exposição (impacto x probabilidade): 0,02

Contenção:

Contingência: Hardware sobressalente

Risco: Falha no Repositório

Probabilidade de ocorrência: 1%

Impacto: 1

Exposição (impacto x probabilidade): 0,01

Contenção:

Contingência: Backup local

Risco: Perda de Dados Local

Probabilidade de ocorrência: 10%

Impacto: 1

Exposição (impacto x probabilidade): 0,1

Contenção:

Contingência: Repositório online e backup distribuído pela equipe

| **Nome** | **Exposição** | **Prioridade** |
| --- | --- | --- |
| Atraso em Entregas | 0,2 | Média |
| Conhecimento prévio insuficiente | 0,2 | Média |
| Não rodar no computador do professor | 0,2 | Média |
| BUG | 0,1 | Baixa |
| Perda de Dados Local | 0,1 | Baixa |
| Plágio | 0,05 | Baixa |
| Abandono de Integrante | 0,03 | Baixa |
| Falta na Apresentação | 0,03 | Baixa |
| Falta na Reunião | 0,02 | Baixa |
| Briga na Equipe | 0,02 | Baixa |
| Problema de Infraestrutura Individual | 0,02 | Baixa |
| Falta de Comunicação | 0,01 | Baixa |
| Falha no Repositório | 0,01 | Baixa |